BANCO NEXUS

Bitacora del Equipo de Desarrollo

Practica Distribuida — Etapa 1: Creacion de la Base de Datos

# 1. Datos del Equipo

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Integrante 1 | Arquitecto de Base de Datos | Diseno del esquema, script crearBaseDeDatos.js, modelo de datos |
| Integrante 2 | Programador Backend | API REST con Express, conexion MongoDB, rutas /cuenta /deposito /retiro |
| Integrante 3 | Programador Frontend | Interfaz React, dashboard con grafica, formulario de consulta |
| Integrante 4 | DevOps / Sincronizacion | Instalacion MongoDB en 4 nodos, pruebas de consistencia, documentacion |

# 2. Descripcion General del Proyecto

Banco Nexus es una simulacion de base de datos bancaria distribuida implementada con MongoDB. El sistema permite gestionar clientes, cuentas y transacciones a traves de una API REST y una interfaz grafica en React.

Cada integrante trabajo en un nodo local con MongoDB instalado de forma independiente. Los datos se sincronizaron usando mongodump/mongorestore para garantizar consistencia entre los 4 nodos.

| Componente | Tecnologia | Archivo principal |
| --- | --- | --- |
| Base de datos | MongoDB 7.0 | crearBaseDeDatos.js |
| Modulo de conexion | Node.js + mongodb driver | db.js |
| API REST | Node.js + Express 4 | server.js |
| Interfaz de usuario | React 18 + Recharts + Vite | App.jsx |
| Documentacion DevOps | Word (.docx) | Integrante4_Documentacion_MongoDB.docx |

# 3. Modelo de Datos

La base de datos banco_nexus contiene tres colecciones con las siguientes relaciones:

cliente (curp) --> cuenta (cliente = curp) --> transaccion (cuenta = numero de cuenta)

## 3.1 Coleccion: clientes

| Campo | Tipo | Descripcion | Restriccion |
| --- | --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Identificador unico generado por MongoDB | PK, auto |
| nombre | String | Nombre completo del titular | Requerido |
| curp | String | Clave Unica de Registro de Poblacion | Unico, Requerido |
| email | String | Correo electronico del cliente | Requerido |
| telefono | String | Numero de telefono de contacto | Requerido |

## 3.2 Coleccion: cuentas

| Campo | Tipo | Descripcion | Restriccion |
| --- | --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Identificador unico | PK, auto |
| cuenta | String | Numero de cuenta de 10 digitos | Unico, Requerido |
| cliente | String | CURP del titular (referencia a clientes) | FK, Requerido |
| tipo | String | ahorro ¦ corriente ¦ nomina | Requerido |
| saldo | Float | Saldo actual de la cuenta | Requerido |
| fechaApertura | Date | Fecha de apertura de la cuenta | Requerido |
| activa | Boolean | Estado de la cuenta (activa/inactiva) | Default: true |

## 3.3 Coleccion: transacciones

| Campo | Tipo | Descripcion | Restriccion |
| --- | --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Identificador unico | PK, auto |
| cuenta | String | Numero de cuenta (referencia a cuentas) | FK, Requerido |
| tipo | String | deposito ¦ retiro | Requerido |
| monto | Float | Cantidad de la operacion | Requerido, > 0 |
| saldoResultante | Float | Saldo de la cuenta tras la operacion | Requerido |
| fecha | Date | Fecha y hora de la transaccion | Requerido |
| descripcion | String | Descripcion breve de la operacion | Opcional |

# 4. Bitacora de Actividades por Integrante

## Integrante 1 — Arquitecto de Base de Datos

| Actividad | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Diseno del esquema de datos (clientes, cuentas, transacciones) | Completado | 3 colecciones, relaciones por CURP y numero de cuenta |
| Definicion de 15 clientes con CURP simulados | Completado | CURPs con formato valido, datos realistas |
| Creacion del script crearBaseDeDatos.js | Completado | Genera datos, crea indices, idempotente |
| Prueba de insercion exitosa en MongoDB local | Completado | 15 clientes, 15 cuentas, ~65 transacciones |
| Documentacion del modelo en la bitacora | Completado | Ver seccion 3 de este documento |

## Integrante 2 — Programador Backend

| Actividad | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Creacion del modulo de conexion db.js (reutilizable) | Completado | Singleton con reconexion automatica y cierre limpio |
| Implementacion de la API REST con Express (server.js) | Completado | 6 rutas: health, clientes, cuenta, historial, deposito, retiro |
| Validacion de entradas en deposito y retiro | Completado | Verifica tipo, monto positivo, cuenta activa, saldo suficiente |
| Prueba de todas las rutas con curl | Completado | Respuestas correctas en todos los casos de prueba |
| Integracion con el frontend (CORS habilitado) | Completado | Proxy configurado en vite.config.js |

## Integrante 3 — Programador Frontend

| Actividad | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Diseno y maquetacion del dashboard en React | Completado | Tema oscuro tipo terminal bancaria, fuente IBM Plex Mono |
| Formulario de consulta por numero de cuenta | Completado | Busqueda con Enter o boton Consultar |
| Visualizacion de saldo, titular y datos de cuenta | Completado | Tarjetas resumen con saldo, nombre, tipo y fecha apertura |
| Grafica de evolucion del saldo (Recharts LineChart) | Completado | Conectada al endpoint /api/historial/:cuenta |
| Formulario de deposito y retiro funcional | Completado | Muestra mensaje de exito/error, recarga datos automaticamente |
| Tabla de ultimas 10 transacciones con badges | Completado | Verde para deposito, rojo para retiro |

## Integrante 4 — DevOps / Sincronizacion

| Actividad | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Instalacion de MongoDB en Nodo 1 (Windows) | Completado | MongoDB 7.0, servicio configurado como Windows Service |
| Instalacion de MongoDB en Nodo 2 (macOS) | Completado | Homebrew, brew services start mongodb-community@7.0 |
| Instalacion de MongoDB en Nodo 3 (Linux/Ubuntu) | Completado | APT, systemctl enable mongod |
| Instalacion de MongoDB en Nodo 4 (Windows) | Completado | Mismo proceso que Nodo 1 |
| Ejecucion del script en los 4 nodos | Completado | node crearBaseDeDatos.js en cada nodo |
| Verificacion de consistencia con mongosh | Completado | Mismos conteos y datos en los 4 nodos |
| Documentacion de problemas y soluciones | Completado | Ver archivo Integrante4_Documentacion_MongoDB.docx |
| Preparacion de package.json para backend y frontend | Completado | npm install funciona en todos los nodos |

# 5. Estructura del Proyecto

El proyecto se organiza en las siguientes carpetas y archivos:

| Archivo | Ubicacion | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| crearBaseDeDatos.js | backend/ | Script de inicializacion de la BD con datos simulados |
| db.js | backend/ | Modulo de conexion modular y reutilizable a MongoDB |
| server.js | backend/ | API REST con Express (6 rutas) |
| package.json | backend/ | Dependencias del backend: express, mongodb, cors |
| App.jsx | frontend/src/ | Componente principal React con dashboard completo |
| main.jsx | frontend/src/ | Punto de entrada de la aplicacion React |
| index.html | frontend/ | HTML base para Vite |
| vite.config.js | frontend/ | Configuracion de Vite con proxy al backend |
| package.json | frontend/ | Dependencias del frontend: react, recharts, vite |
| Integrante4_Documentacion_MongoDB.docx | docs/ | Documentacion de instalacion y configuracion de MongoDB |
| Bitacora_Equipo_BancoNexus.docx | docs/ | Este documento — bitacora del equipo completo |

# 6. Instrucciones de Ejecucion

## 6.1 Requisitos

Node.js >= 18, MongoDB >= 7.0 corriendo en localhost:27017

## 6.2 Backend

| Paso | Comando |
| --- | --- |
| 1. Instalar dependencias | cd backend && npm install |
| 2. Inicializar la base de datos | npm run init-db (o: node crearBaseDeDatos.js) |
| 3. Iniciar el servidor | npm start (o: node server.js) |
| 4. Verificar que funciona | curl http://localhost:3001/health |

## 6.3 Frontend

| Paso | Comando |
| --- | --- |
| 1. Instalar dependencias | cd frontend && npm install |
| 2. Iniciar el servidor de desarrollo | npm run dev |
| 3. Abrir en el navegador | http://localhost:5173 |

Nota: El backend debe estar corriendo antes de abrir el frontend.

Banco Nexus — Practica Distribuida | Etapa 1 | Bitacora del Equipo